附件二

合同编号：

洋浦迎宾馆冷却塔回水管维修工程

施 工 合 同

发包人：洋浦控股酒店有限公司

承包人：

洋浦迎宾馆裙楼冷却塔回水管维修工程

发包方（甲方）：洋浦控股酒店有限公司

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙就洋浦迎宾馆冷却塔回水管维修工程承揽事项协商一致，结合具体情况，明确双方责任，特签订本承揽合同，双方共同遵照执行：

一、工程名称：洋浦迎宾馆冷却塔回水管道维修工程

二、工程地点：洋浦经济开发区洋浦大厦旁。

三、工程内容、性质及数量：洋浦迎宾馆更换室外锈蚀冷却塔回水管道，更换管道总全长18m，采用DN500mm（壁厚(0.9厘米)和DN300(0.9厘米)焊接钢管，拆除原有旧管道后在原有管道位置按原有模式对接安装新管道，管道大小、阀门、软接、阀兰等按原有模式安装对接，管道防腐、刷漆、配件、施工工艺等按报价清单要求。

四、工期

1.开工日期：5日历天，计划开工日期2023年  月  日，计划完工日期2023年  月日。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

3.在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期。

（1）由于人力不可抗拒的灾害；

（2）设计变更和工程量调整；

（3）一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（4）经甲、乙方同意的其它情况。

五、承揽方式

1.乙方对工程包工、包料；包质量、包原有旧管道拆除清运、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

2.施工期间甲方负责施工发生的水电费用。

六、工程质量要求

1. 按国家现行的法律法规和规范组织施工，除适用现行国家及省市相关的所有标准、规范、规程外，乙方还必须遵守甲方在签订委托时及建设项目过程中制订的相关管理规定。工程质量标准：合格。

2. 乙方必须严格按甲方所审定之方案的内容、要求及有关施工规范进行施工。

3.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

4. 凡隐蔽工程部位，乙方预检后，提前通知甲方，甲方按时组织验收，合格后，乙方才能继续施工。

5.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

七、工程竣工验收结算及质量保修

1.工程竣工验收：乙方于完工后二天内向甲方提交验收申请，甲方在收到竣工验收申请后二天内组织有关部门进行验收。验收合格日方可视为工程完工日期。

2.工程质量保修：工程竣工验收通过之日起，工程进入质量保修期，保修期为6个月。质量保修期内，如出现质量问题，乙方应无条件维修，维修费用乙方承担，若乙方不及时维修或经维修仍未修复合格的，甲方有权另行委托其他单位维修，所发生的费用由乙方承担（有质保金的先从质保金内扣除，质保金不足的应当向乙方追偿）。

八、工程合同价款及付款方式

1、工程包干价为：￥    元（大写：   ）。

2、付款方式：合同签订工程通过竣工验收后支付至合同价的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满后无息返还。

九、甲、乙方责任

1.甲方责任

1.1组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的指导，做好日常监管工作。

1.2组织及负责对乙方施工作业人员进行施工范围、措施等方面的交底。

1.3负责对乙方工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

1.4及时按合同约定支付工程款

2. 乙方责任：

2.1按甲方的各项要求，精心组织施工。

2.2按甲方的工期计划要求，完成所有工作。

2.3按时足额支付劳务作业人员工资，甲方不对此负责。

2.4严格执行安全操作规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作，由于乙方违返安全规定，造成的人员及财产损失的，一切由乙方负责。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

凡在施工中发生的一切安全事故，均由乙方支付损失赔偿费、抚恤费等一切费用，并承担其法律责任。甲方不承担其任何责任和费用。

2.5在施工时，有责任和义务对原有完工的设施进行保护，如有损坏，照价赔偿。

2.6乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

2.7保护施工现场整洁、符合文明施工等有关规定。施工工地达到安全文明工地要求，完工后将全部废弃物清扫并运走。按建设行政主管部门颁发的文明施工规定和乙方施工组织设计中编制的文明施工章节执行，施工场地清洁卫生状况在工程完工前必须始终达到令工程师满意的程度，由乙方负责清洁并承担费用。

2.8施工场地与公共道路的通道，由乙方自行解决，甲方应做好协助工作；场内施工道路由乙方负责硬化和整修，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由乙方承担。

2.9负责施工现场的安全，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响酒店的运营。万一发生，由乙方尽快负责修复或赔偿。

2.10严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照甲方认可的图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

2.11全面负责本施工现场范围内（包括甲方所有的物资、设备等财物）的安全保卫工作及夜间施工照明，并承担因该部分工作不力而引起的相关责任；自费提供和维护所需的灯光、护板、栅栏、警告信号等设施及警卫人员；国家对施工安全保卫工作及夜间施工照明有规定质量要求的还应达到国家规定的要求。乙方负责工程施工过程中施工现场全部人员的安全。

2.12遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木不受损坏，如有发生，由乙方负责保护并承担相关费用，由乙方保护不利而引起的罚款、损失等费用，由乙方承担。

2.13做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

2.14乙方必须遵守海南省、洋浦的地方法规，服从甲方管理部门的管理，凡涉及到乙方的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由乙方自行办理，发生的费用由乙方承担。

2.15乙方自行办理夜间施工许可手续，并负责费用，解决由于施工噪声而引起的纠纷。

2.16乙方自行办理垃圾弃置许可手续，并负责费用。

2.17工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.18乙方不得将本委托项下的工作作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。

十二、违约责任

1.当发生下列情况之一时，甲方按照约定应承担违约责任：

甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付工程款、或不按约定支付工程款尾款时，甲方应按同期国家商业银行存款利率向乙方支付拖欠工程款的利息。

2.当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付200元违约金,最高为合同额的10％，逾期超过十五天的，甲方有权单方解除合同；

（2）乙方施工的工程质量不符合法律法规政策规定或合同约定的质量要求，每次乙方应向甲方支付1000元的违约金；最高为合同额的10％；整个工程经验收不合格，乙方负责整改、修复，并承担整改、修复的费用，且工期不予顺延，经整改、修复后仍不合格，乙方无权要求支付工程款，并由乙方向甲方支付合同总金额10%的违约金及赔偿甲方的所有经济损失。

（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，每次应向甲方支付1000元的违约金，乙方还应赔偿由其违约给甲方造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。

金。

十三、其它

1. 乙方负责协调场区周边关系，如与周边其他人发生矛盾纠纷与甲方无任何关系。

2.本工程甲方委派   同志为现场负责人，乙方委派     同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

3、工程施工过程中涉及工程量变更、工程造价变更、工期变更、施工方案变更等情况，应通过甲方书面确认加盖公章，仅有现场代负责人同意，不发生变更效力，乙方擅自按照变更后的内容擅自施工，发生的费用乙方承担，造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。

4.争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

5.合同经双方签字生效后。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，办理终止合同手续。

6.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

7.在履行合同过程中，一方非基于对方违约擅自解除合同，需向对方支付合同总价20%的违约金。

8. 合同生效与终止：本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

9. 本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同壹式肆份，具有同等效力，甲方贰份，乙方贰份。

（以下无正文）

甲方：洋浦控股酒店有限公司        乙方:

签字或盖章：                      签字或盖章：

签署日期:                         签署日期: